МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А.Беглова»

Специальность 08.02.01

Практическая работа № 4

На тему «Разработка элементов технологической карты при производстве каменных работ»

по МДК 02.01.01 «Технология строительных процессов»

Выполнил:                                                                          Приняла:

студент группы  С-3__                                                     преподаватель

_____________________                                                  Сорокина В.С.

г. Рязань, 2025 г.

1. Подсчёт объёмов работ

Подсчёт объёмов работ выполнен в единицах измерения ЕНиР.

Подсчёт ведём в табличной форме.

| Тип блока | Кол-во, шт | Высота, м | Ширина, м | Площадь,м2 | Общая площадь, м2 | Коэффициент окраски | Площадь Окраски, м2 | Площадь остекления, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Оконные блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: S до 2 м2 S более 2м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дверные блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S до 3 м2 S более 3м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для наруж и внут стен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1 - Ведомость подсчета объемов работ по заполнению проемов блоками, их окраске и остеклению

Таблица  2 - Ведомость подсчета объемов работ по каменной кладке

| Наименование работ | Участок стены | Длина, м | Высота, м | Площадь, м 2 |  |  |  | Тол-щина стен, м | Объем кладки, м 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стен | Окон-ных прое-мов | Двер-ных прое-мов | Стен за вычетом прое-мов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кладка наружных стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка фронтона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка внутренних стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего:

2 Калькуляция трудовых затрат и заработной платы рабочих

Таблица 3 – Калькуляция трудовых затрат и заработной платы рабочих

| Обоснование по ЕНиР | Наименование строительных процессов | Объём работ |  | Норма времени, чел-час | Затраты труда на весь объём, чел-час | Расценка, руб-коп | Зарплата, руб-коп | Состав звена, разряд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ИТОГО:

3.Определение состава бригады (звена) рабочих

Таблица 4 – Состав бригады (звена) рабочих

| Профессия | Разряд | Количество |
| --- | --- | --- |

4.Ведомость расхода материалов

Таблица 5 – Потребность в материально-технических ресурсах

| Вид работ | Объём работ |  | Обоснование по ЕНиР | Потребные материалы и конструкции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование материалов и конструкций | Ед. изм. | Расход на ед. изм. | Потребность всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

5. График производства работ

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Затраты труда, чел-дн |  | Состав звена, бригады | Прадолж. раб, в дн | Рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. имз. | К-во | Норматив. | Принятые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Технико-экономические показатели технологической карты

Таблица 6 - Технико-экономические показатели

| Показатели | Ед. изм. | Нормативные | Принятые |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем работ | м3 |  |  |
| Общая трудоемкость | чел-дн |  |  |
| Трудоемкость на ед. работ | чел-дн/м3 |  |  |
| Выработка на 1 чел-дн | М3/чел-дн |  |  |
| Сумма заработной платы | руб |  |  |
| Сумма заработной платы на 1 чел-дн | руб |  |  |