Практическая работа № 2

Технологическая карта на восстановление и усиление конструкций фундаментов при реконструкции административного здания

Цель работы: Научиться разрабатывать технологическую карту на восстановление и усиление конструкций фундаментов при реконструкции административного здания

Исходные данные:

Вариант ______________________________

Размеры зданий _______________________________

Высота усиления __________________________________

Ширина усиления _______________________________________

Ширина сетки _______________________________________________

Масса одной сетки в 1кг _________________________________________

Подача бетонной смеси __________________________________________________

Схема одновременного выполнения работ на захватках

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство щебеночного подстилающего слоя (ширина - 30 см; щебень втрамбовывается на глубину 7-8 см) |  |  |  |
| 2 | Пробивка борозд |  |  |  |
| 3 | Пробивка отверстий |  |  |  |
| 4 | Установка щитов опалубки |  |  |  |
| 5 | Установка арматуры |  |  |  |
| 6 | Прием бетона из кузова авто бетоновоза (ширина усиления фундамента – 20 см) |  |  |  |
| 7 | Укладка и уплотнение бетонной смеси |  |  |  |
| 8 | Уход за бетоном |  |  |  |
| 9 | Разборка щитов деревянной опалубки |  |  |  |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| № П/П | Обоснование нормы ЕНиР | Наименование работ | Объем работ |  | Норма времени Чел-час | Затраты труды Чел-час | Расценка, руб. | Зарплата, руб. | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | ∑= |  | ∑= |  |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| № П/П | Наименование работ | Объем работ |  | Затраты труда |  |  | Состав звена | Продолж. работы в днях | Рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Нормативные |  | Принятые |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | Нормативные | Принятые |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем работ | м3 |  |  |
| Общая трудоемкость | чел-дн |  |  |
| Трудоемкость на ед. работ | чел-дн/м3 |  |  |
| Выработка на 1 чел-дн | м3/чел-дн |  |  |
| Сумма заработной платы рабочих | руб |  |  |
| Сумма заработной платы на 1 чел-дн | руб |  |  |