Практическая работа № 3

Технологическая карта на усиление наращивания многопустотных плит покрытия жилого дома

Цель работы: Научиться разрабатывать технологическую карту на усиление наращивания многопустотных плит покрытия жилого дома

Исходные данные:

Вариант ______________________________

Размеры здания, м ______________________________

Количество захваток, шт. ______________________________

Удаление разрушенного бетона,  % ______________________________

Металлические сетки массой, кг ______________________________

Расход сетки на 1м2 ______________________________

Подача материалов на высоту подъемником, м ______________________________

Торкретирование бетона толщиной, в мм ______________________________

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удаление разрушенного бетона |  |  |  |
| 2 | Насечки бетонной поверхности плит покрытия |  |  |  |
| 3 | Очистка существующей арматуры от коррозии |  |  |  |
| 4 | Продувка сжатым воздухом обработанных бетонных поверхностей |  |  |  |
| 5 | Промывка водой бетонной |  |  |  |
| 6 | Подача материалов подъемником на высоту до 8 м |  |  |  |
| 7 | Укладка металлических сеток массой до ___ кг |  |  |  |
| 8 | Нанесение торкрет-бетона толщиной ___ мм |  |  |  |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

| № П/П | Обоснование нормы ЕНиР | Наименование работ | Объем работ |  | Норма времени Чел-час | Затраты труды Чел-час | Расценка, руб. | Зарплата, руб. | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | ∑= |  | ∑= |  |

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| № П/П | Наименование работ | Объем работ |  | Затраты труда |  |  | Состав звена | Продолж. работы в днях | Рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Нормативные |  | Принятые |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | Нормативные | Принятые |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем работ | м3 |  |  |
| Общая трудоемкость | чел-дн |  |  |
| Трудоемкость на ед. работ | чел-дн/м3 |  |  |
| Выработка на 1 чел-дн | м3/чел-дн |  |  |
| Сумма заработной платы рабочих | руб |  |  |
| Сумма заработной платы на 1 чел-дн | руб |  |  |