Контрольная работа

МДК 02.02 «Учет и контроль технологических процессов»

1. Какие органы имеют право проведения государственного строительного контроля?

- Госархстройнадзор области;

- Госархстройнадзор города;

- Госархстройнадзор России;

- Ростехнадзор России.

2. Порядок осуществления геодезического контроля в строительстве здания:

- создание разбивочной основы для строительства;

- создания службы управления геодезией;

- создание нормативных документов

- умение пользоваться геодезическими приборами.

3. Контроль качества строительных материалов, поступающих на строительную площадку проводится:

- выборочной проверкой;

- сплошной проверкой;

- и то, и другое;

- по мере монтажа.

4. Организации, выполняющие СМР, обязаны обеспечить доступ на стройку работников Госархстройнадзора:

- только по договору;

- только по разрешению;

- беспрепятственно;

- по вызову.

5. Представитель инспекции технического надзора заказчика обязан:

- знать и проверять движение рабочих по календарному плану;

- знать кадровую политику подрядчика;

- знать проект и руководящие документы строительства;

- знать и проверять график движения машин и механизмов.

6. Что понимается под термином «орган по сертификации» в соответствии с законодательством Российской Федерации?

- Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию для выполнения работ по сертификации;

- Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие аккредитацию в установленном порядке для выполнения работ по сертификации;

- Специализированное государственное предприятие;

- Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие специальное разрешение федерального органа по техническому регулированию для выполнения работ по сертификации.

7. Допускается ли Градостроительным Кодексом РФ осуществление иных видов строительного контроля, кроме Государственного?

- Допускается.

- Не допускается.

- Допускается для объектов, строительство которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

- Не допускается для объектов, строительство которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

8. Назовите, что понимается под государственным надзором в соответствии с законодательством Российской Федерации?

- Проведение проверки выполнения требований к продукции, работам и услугам.

- Финансовый и технический аудит деятельности строительного предприятия.

- Проведение проверки выполнения обязательных требований к продукции, работам и услугам.

- Проведение проверки выполнения обязательных требований безопасности к продукции, работам и услугам.

9. Каким правовым актом РФ предусматривается ответственность физических и юридических лиц за нарушение нормативов в области строительства?

- Уголовный кодекс РФ;

- Гражданский Кодекс РФ;

- Градостроительный кодекс РФ;

- Кодекс РФ об административных правонарушениях.

10. На строительной площадке кто осуществляет пооперационный контроль качества?

- прорабы, мастера, бригадиры, звеньевые;

- главный инженер строительной организации;

- отдел технического контроля;

- сметный отдел.

11. Дайте определение: качество продукции – зто:

  - совокупность свойств продукции, обуславливающих её способность удовлетворять определенные потребности потребителя;

  - объективная и всеобщая характеристика объектов;

  - объективная и всеобщая характеристика объектов, обнаруживающая в совокупности их свойств;

  - качество строительных материалов используемых в процессе строительств.

12. Строительными нормами и правилами (СНиП) - определен:

- генеральный план строительства;

- нормативный ход основных строительных процессов;

- единый метод расчета строительных конструкций, оснований зданий и сооружений, устанавливающий принципы и категории предельных состояний проектируемых конструкций и составляющих их элементов независимо от применяемого материала;

- надежность конструкций.

13. Дайте определение: государственные стандарты (ГОСТ) – это:

- обязательные документы для всех предприятий, организаций и учреждений не зависимо от ведомственной принадлежности;

- основные положения и организация управления качеством продукции;

- основные положения организации управления однородной продукцией;

- основные положения в строительстве.

14. Выберите работу, которую считают скрытой и на которую оформляют акт освидетельствования скрытых работ:

- монтаж балок;

- устройство гидроизоляции фундаментов;

- устройство полов из линолеума;

- устройство окон.

15. Что в строительстве называют рабочим процессом?

- производственную территорию, выделяемую в установленном порядке для размещения объекта строительства, а также машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе возведения строительных зданий и сооружений с учетом временного отвода территории, определяемой проектом по условиям

- комплекс технологически связанных трудовых или машинных (или и тех, и других) операций, объединенных в целях получения определенного количества законченной продукции, необходимый для осуществления строительного процесса и выполняемый постоянным составом исполнителей (звеном, бригадой рабочих);

- технологически однородный и организационно неделимый элемент строительного процесса;

- законченные строительством здания и другие строительные сооружения, а также их комплексы.

16. При контроле и приёмке строительных работ проверяют:

- общий журнал работ;

- журналы по отдельным видам работ;

- и то, и другое;

- ППР и сметный расчет.

17. На какой системе стандартов может организовываться управление качеством в строительстве?

- Системе национальных стандартов ГОСТ Р.

- Системе международных стандартов ИСО 9000.

- Стандартах саморегулируемых организаций.

- На любой по усмотрению строительной организации.

18. Какие мероприятия строительного контроля предусматриваются СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»?

- Входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком).

- Приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы.

- Входной контроль применяемых материалов, изделий.

- Операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций.

- Оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

- Всё вышеперечисленное.

19. Когда осуществляется геодезический контроль?

- непосредственно в ходе строительных работ;

- после окончания строительных работ;

- до начала строительных работ;

- по мере необходимости.

20. Дайте определение. Стандартизация – это:

- разработка документации;

- процесс установления и применения правил с целью упорядочения деятельности в данной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон и, в частности, для достижения всеобщей оптимальной экономии, с соблюдением функциональных условий и требований техники безопасности;

- процесс установления особых правил;

- рациональное использование производственных фондов и экономия материальных и энергетических ресурсов.

Форма для заполнения ответов