- Какие два основных вида проектно-технологической документации обязательны для организации строительного производства?

- Какие исходные материалы необходимы для разработки Проекта организации строительства (ПОС)?

- Что включает в себя ПОС для сложных объектов, где применяется новая технология или уникальное оборудование?

- Какие основные документы должны входить в состав Проекта производства работ (ППР) в обязательном порядке?

- Какие виды календарных планов существуют в зависимости от стадии проектирования и объекта планирования?

- Как определяется продолжительность работ, выполняемых с помощью машин и вручную, согласно календарному плану?

- Как рассчитывается коэффициент неравномерности движения рабочих и какое его значение считается допустимым?

- Какие три основные части (цикла) выделяются в процессе строительства при планировании технологической последовательности работ?

- Какие два вида строительных генеральных планов (СТП) существуют и на каких стадиях проектирования они разрабатываются?

- Какие исходные материалы используются при разработке объектного строительного генерального плана?